实时协作文档平台化改造阶段方案

面向长期演进：对标飞书 / 腾讯文档，并预留 Agent、Skill、MCP、RAG 平台能力

生成日期：2026-08-25

# 一、整体目标

当前项目已经具备实时协作、文档分享、聊天、版本快照、Ollama AI、基础 RAG 和 Agent 运行雏形。后续长期演进的核心思路是：先把平台底座做稳，再逐步把协同、权限、文档结构、Agent 工具系统和知识库能力升级为可扩展架构。

短期目标：让项目从单文档协作 demo 升级为具备空间、文件夹、成员、权限的协作平台。

中期目标：支持多实例部署、异步任务、可观测 Agent 执行和可扩展 Skill/MCP 工具体系。

长期目标：形成以文档协作为入口、以知识库和智能体为核心生产力的 AI 原生办公平台。

# 二、阶段总览

| 阶段 | 主题 | 主要收益 | 建议优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一 | 空间、文件夹、权限底座 | 从单用户文档列表升级为平台工作台 | 已执行 / 最高 |
| 阶段二 | 协同服务横向扩展 | 支持多后端实例、在线状态稳定、消息可靠广播 | 高 |
| 阶段三 | 数据库迁移与平台数据治理 | 可维护、可回滚、可审计、可长期迭代 | 高 |
| 阶段四 | Agent / Skill / MCP 平台 | 让智能体成为产品显著能力，而不是普通聊天助手 | 高 |
| 阶段五 | 知识库与混合 RAG | 跨文档、跨资料的可信问答和内容生成 | 中高 |

# 1. 阶段一：空间、文件夹、权限底座

## 阶段目标

把项目从“我的文档列表”升级为“多空间协作平台”，为后续组织、项目、团队、权限继承和 Agent 工作空间打基础。

## 后端需要修改

新增 workspaces 表：保存空间名称、描述、所有者、创建时间和更新时间。

新增 workspace_members 表：保存用户在空间内的角色，角色包括 owner、admin、member、viewer。

新增 folders 表：保存空间内文件夹，支持 parent_id，为未来多级目录预留。

新增 document_permissions 表：保存文档级授权，权限包括 manage、edit、comment、view。

documents 表新增 workspace_id、folder_id、content_format 字段。

新增 PlatformService，集中处理空间访问、成员角色、文件夹校验、文档权限判断。

DocumentService 接入空间与文档级权限，保留旧 owner/share/public 逻辑兼容。

RAGService 检索范围接入空间成员和文档级权限，避免知识泄漏。

## 前端需要修改

首页从宣传式 Hero 改造为平台工作台。

左侧展示空间列表、当前空间文件夹。

右侧展示当前空间/文件夹内文档、统计信息和知识检索。

新建文档时携带 workspaceId、folderId 和 contentFormat。

文档卡片显示 owner、manage、edit、comment、view 等权限状态。

## 测试需要修改或新增

测试空间成员可以看到空间内文档。

测试 viewer 角色不能在空间内创建文档。

测试文件夹不能跨空间错误使用。

保留旧分享、RAG、Agent 相关回归测试。

## 验收标准

用户登录后能看到空间列表。

用户可以创建空间和文件夹。

用户可以在指定空间/文件夹中新建文档。

旧文档仍然可以访问，旧分享链接仍然可用。

RAG 不会检索用户无权访问的文档。

# 2. 阶段二：协同服务横向扩展

## 阶段目标

把当前单进程 WebSocket 协同能力升级为可多实例部署的实时协同服务。

## 后端需要修改

将 ws_handler.py 中的内存连接表抽象为 RoomManager。

引入 Redis Pub/Sub，所有后端实例订阅同一文档房间频道。

在线用户 presence 从内存迁移到 Redis，使用 TTL 处理异常断线。

增加 WebSocket 心跳、重连恢复、连接踢除和过期清理。

将 EDIT、CHAT、CURSOR、PRESENCE 消息拆成独立 handler，便于审计和限流。

增加文档房间级限流：编辑操作、光标同步、聊天消息使用不同频率限制。

操作日志增加 client_id、request_id、server_instance、created_at 等字段。

## 前端需要修改

WebSocket 客户端增加指数退避重连和重连状态 UI。

断线期间的编辑操作进入本地队列，恢复后按 revision 协商同步。

在线用户列表增加离线过渡态，避免瞬断时用户频繁闪烁。

协作异常时显示明确提示：重连中、已恢复、版本冲突、权限变化。

## 部署与基础设施需要修改

docker-compose 增加 Redis 服务。

后端增加 REDIS_URL 配置。

生产部署支持多个 backend replica。

## 测试需要修改或新增

模拟两个 RoomManager 实例，验证跨实例广播。

验证 presence TTL 到期后自动下线。

验证未加入文档不能发送 EDIT/CHAT/CURSOR。

验证 viewer/comment 权限不能提交编辑操作。

## 验收标准

启动多个后端实例时，不同实例上的用户仍能实时同步。

刷新、断网、重连后文档不会丢失用户输入。

在线状态不会长期残留脏数据。

# 3. 阶段三：数据库迁移与平台数据治理

## 阶段目标

把启动时自动建表和手动补列，升级为可审计、可回滚、可灰度发布的数据库演进体系。

## 后端需要修改

引入 Alembic 作为数据库迁移工具。

为现有表生成 baseline migration。

为 workspace、folder、permission、revision、share_token 等常用查询增加索引。

新增 soft_delete 字段：deleted_at、deleted_by、delete_reason。

新增 audit_logs 表：记录文档、权限、空间、成员、Agent 写入等敏感变更。

新增 recycle bin 服务：支持文档软删除、恢复、彻底删除。

将 init_data 从启动强绑定改为幂等 seed 命令或管理接口。

## 前端需要修改

文档列表增加回收站入口。

空间管理员可查看成员变更和权限变更记录。

删除文档改为进入回收站，并显示保留时间。

## 部署与基础设施需要修改

CI/CD 中增加迁移检查步骤。

部署脚本执行 alembic upgrade head。

为本地开发提供 reset-db 和 seed-db 脚本。

## 测试需要修改或新增

测试迁移从空库到最新 schema。

测试旧数据 backfill 到个人空间。

测试软删除文档不出现在普通列表，但可在回收站看到。

测试审计日志包含 actor、target、action、before、after。

## 验收标准

数据库结构变化不依赖手写 ALTER 逻辑。

线上升级可以清晰知道执行了哪些 migration。

删除和权限变更均可追踪。

# 4. 阶段四：Agent / Skill / MCP 平台

## 阶段目标

把当前硬编码 AgentRuntime 升级为可注册技能、可接外部工具、可审批、可观测、可复用的智能体平台。

## 后端需要修改

新增 skills 表：保存技能名称、描述、作用域、输入 schema、输出 schema、启用状态。

新增 skill_versions 表：保存不同版本的 prompt、工具依赖、权限需求和发布状态。

新增 mcp_servers 表：保存 MCP server 名称、连接方式、空间作用域和启用状态。

新增 mcp_tools 表：缓存 MCP 工具清单、输入 schema、读写属性和审批要求。

新增 tool_invocations 表：记录每次工具调用参数、结果、耗时、错误和审批状态。

AgentRuntime 改为注册表驱动，不再把工具全部硬编码在 Python 类中。

Agent run 改为异步任务：planning、queued、running、awaiting_approval、completed、failed。

写入文档、调用外部系统、修改权限等高风险工具统一走审批。

## 前端需要修改

新增 Agent Center：展示任务、状态、计划、工具调用、审批、日志和结果。

右侧 Agent 面板增加 Skill 选择器，例如总结、改写、审校、周报、会议纪要、知识问答。

工具调用轨迹可展开查看输入输出摘要。

需要审批时给出 diff、风险说明和批准/拒绝按钮。

空间设置中增加 Skill 和 MCP 管理入口。

## 部署与基础设施需要修改

引入任务队列，可选择 Celery/RQ/Arq。

Agent worker 与 API 服务分离，避免长任务阻塞请求。

为模型和工具调用增加超时、重试、熔断和并发限制。

## 测试需要修改或新增

测试 Skill 注册、启用、停用和版本选择。

测试只读工具无需审批，写工具必须审批。

测试 Agent 失败时不会部分写入文档。

测试工具调用日志可按 run_id 追踪。

## 验收标准

管理员可以为一个空间配置可用 Skill。

用户能发起 Agent 任务并看到完整执行轨迹。

Agent 写文档前必须展示 diff 并等待用户确认。

MCP 工具可以按空间启用，并受权限控制。

# 5. 阶段五：知识库与混合 RAG

## 阶段目标

把当前词法检索升级为可信、可引用、可扩展的企业级知识库能力。

## 后端需要修改

新增 knowledge_sources 表：记录来源类型，包括文档、上传文件、聊天记录、网页、外部系统。

新增 knowledge_chunks 表或扩展 document_chunks，保存 chunk 元数据、版本、来源、权限快照。

新增 embedding_jobs 表：异步索引任务，记录状态、错误、重试次数。

接入向量库：可选 pgvector、Qdrant、Milvus 或其他向量后端。

实现 hybrid retrieval：关键词召回 + 向量召回 + 权限过滤 + rerank。

支持文件导入：PDF、DOCX、Markdown、TXT。

答案生成必须返回 citations，包括文档、片段、页码或 chunk index。

## 前端需要修改

新增知识库页面：资料上传、索引状态、来源管理。

知识问答结果展示引用卡片，可点击跳回原文片段。

文档编辑器中提供“基于知识库生成/补充/引用”操作。

空间维度展示知识覆盖率、索引状态和失败任务。

## 部署与基础设施需要修改

部署向量数据库或启用 PostgreSQL pgvector。

为索引任务增加队列和后台 worker。

为大文件解析增加大小限制和安全扫描。

## 测试需要修改或新增

测试用户不能检索无权限资料。

测试文档更新后索引任务会刷新对应 chunk。

测试无依据时 Agent 拒答，不编造。

测试 citation 能定位到正确来源。

## 验收标准

用户可以上传资料并看到索引完成状态。

跨文档问题可以返回带引用的回答。

权限变化后，RAG 检索结果立即遵守最新权限。

Agent 生成内容时能明确说明依据来源。

# 三、建议实施顺序

先完成阶段一并稳定一版，因为它定义了平台的空间、成员和权限边界。

随后优先做阶段二和阶段三：一个解决实时协作扩展，一个解决数据库长期演进。

阶段四可以与阶段三后半并行推进，但 Agent 写入、MCP 工具和 Skill 权限必须依赖稳定权限底座。

阶段五适合在异步任务和权限体系稳定后推进，否则索引刷新和权限过滤会反复返工。

# 四、关键风险

协同算法风险：当前 OT 适合文本原型，未来富文本或块编辑可能需要 Yjs/CRDT 或更成熟协同引擎。

权限泄漏风险：RAG、Agent、分享链接、空间成员权限必须使用同一套权限判断。

长任务阻塞风险：Agent、RAG 索引、文件解析不能长期运行在普通 API 请求线程中。

迁移风险：引入 Alembic 前需要先为现有数据库生成基线并验证旧数据兼容。

产品复杂度风险：不要一次性追求完整飞书形态，应先把空间、文档、协同、Agent 四条主线做扎实。

# 五、当前已完成的第一阶段改动摘要

已新增 workspace、workspace_member、folder、document_permission 等平台模型。

已为 documents 增加 workspace_id、folder_id、content_format 字段。

已新增 PlatformService 和 workspaces 路由。

已让文档创建、列表、权限判断和 RAG 检索接入空间权限。

已将前端首页改造成空间/文件夹工作台。

已新增平台化路线图文档 docs/platform-architecture-roadmap.md。

# 六、阶段二第一版落地状态补充

本次继续执行阶段二，已完成实时协同横向扩展的第一版底座。该版本保留本地开发体验，同时为 Docker 和多实例部署接入 Redis Pub/Sub 与 presence TTL。

## 已完成代码修改

新增 CollaborationHub，统一管理 WebSocket 本地房间、广播、连接和在线状态。

新增可选 Redis Pub/Sub 广播：配置 REDIS_URL 后，不同后端实例可以通过 Redis 转发同一文档房间消息。

新增 Redis presence 存储：在线用户按连接维度保存，并通过 TTL 清理异常断线。

保留 InMemoryPresenceStore：未配置 Redis 时仍可直接本地启动项目。

WebSocket 增加 HEARTBEAT 消息，前端每 15 秒发送一次，用于刷新在线状态。

操作日志新增 client_id、request_id、server_instance 字段，为后续协同排障和审计准备数据。

Docker Compose 新增 Redis 服务，并为 backend 注入 REDIS_URL、REALTIME_CHANNEL_PREFIX、PRESENCE_TTL_SECONDS。

修复 WebSocket 编辑权限，使 owner、manage、edit 均可编辑，comment/view 不可编辑。

修复编辑操作日志 add 后未 commit 的隐性问题。

## 已完成测试

新增 test_collaboration_hub.py，覆盖同一用户多连接、心跳续期、过期连接清理。

后端核心测试已通过：20 passed。

前端 TypeScript 类型检查已通过。

## 阶段二后续可继续深化

增加 Redis 双实例集成测试，验证两个后端进程间的真实广播。

增加编辑、聊天、光标消息的限流。

将 ws_handler.py 中不同消息类型拆分成独立 handler。

前端增加更明确的协同连接状态：重连中、已恢复、离线编辑队列。