实时协作文档平台化改造阶段方案

面向长期演进：对标飞书 / 腾讯文档，并预留 Agent、Skill、MCP、RAG 平台能力

生成日期：2026-08-25

一、整体目标

当前项目已经具备实时协作、文档分享、聊天、版本快照、Ollama AI、基础 RAG 和 Agent 运行雏形。后续长期演进的核心思路是：先把平台底座做稳，再逐步把协同、权限、文档结构、Agent 工具系统和知识库能力升级为可扩展架构。

短期目标：让项目从单文档协作 demo 升级为具备空间、文件夹、成员、权限的协作平台。

中期目标：支持多实例部署、异步任务、可观测 Agent 执行和可扩展 Skill/MCP 工具体系。

长期目标：形成以文档协作为入口、以知识库和智能体为核心生产力的 AI 原生办公平台。

二、阶段总览

| 阶段 | 主题 | 主要收益 | 建议优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一 | 空间、文件夹、权限底座 | 从单用户文档列表升级为平台工作台 | 已执行 / 最高 |
| 阶段二 | 协同服务横向扩展 | 支持多后端实例、在线状态稳定、消息可靠广播 | 高 |
| 阶段三 | 数据库迁移与平台数据治理 | 可维护、可回滚、可审计、可长期迭代 | 高 |
| 阶段四 | Agent / Skill / MCP 平台 | 让智能体成为产品显著能力，而不是普通聊天助手 | 高 |
| 阶段五 | 知识库与混合 RAG | 跨文档、跨资料的可信问答和内容生成 | 中高 |

1. 阶段一：空间、文件夹、权限底座

阶段目标

把项目从“我的文档列表”升级为“多空间协作平台”，为后续组织、项目、团队、权限继承和 Agent 工作空间打基础。

后端需要修改

新增 workspaces 表：保存空间名称、描述、所有者、创建时间和更新时间。

新增 workspace_members 表：保存用户在空间内的角色，角色包括 owner、admin、member、viewer。

新增 folders 表：保存空间内文件夹，支持 parent_id，为未来多级目录预留。

新增 document_permissions 表：保存文档级授权，权限包括 manage、edit、comment、view。

documents 表新增 workspace_id、folder_id、content_format 字段。

新增 PlatformService，集中处理空间访问、成员角色、文件夹校验、文档权限判断。

DocumentService 接入空间与文档级权限，保留旧 owner/share/public 逻辑兼容。

RAGService 检索范围接入空间成员和文档级权限，避免知识泄漏。

前端需要修改

首页从宣传式 Hero 改造为平台工作台。

左侧展示空间列表、当前空间文件夹。

右侧展示当前空间/文件夹内文档、统计信息和知识检索。

新建文档时携带 workspaceId、folderId 和 contentFormat。

文档卡片显示 owner、manage、edit、comment、view 等权限状态。

测试需要修改或新增

测试空间成员可以看到空间内文档。

测试 viewer 角色不能在空间内创建文档。

测试文件夹不能跨空间错误使用。

保留旧分享、RAG、Agent 相关回归测试。

验收标准

用户登录后能看到空间列表。

用户可以创建空间和文件夹。

用户可以在指定空间/文件夹中新建文档。

旧文档仍然可以访问，旧分享链接仍然可用。

RAG 不会检索用户无权访问的文档。

2. 阶段二：协同服务横向扩展

阶段目标

把当前单进程 WebSocket 协同能力升级为可多实例部署的实时协同服务。

后端需要修改

将 ws_handler.py 中的内存连接表抽象为 RoomManager。

引入 Redis Pub/Sub，所有后端实例订阅同一文档房间频道。

在线用户 presence 从内存迁移到 Redis，使用 TTL 处理异常断线。

增加 WebSocket 心跳、重连恢复、连接踢除和过期清理。

将 EDIT、CHAT、CURSOR、PRESENCE 消息拆成独立 handler，便于审计和限流。

增加文档房间级限流：编辑操作、光标同步、聊天消息使用不同频率限制。

操作日志增加 client_id、request_id、server_instance、created_at 等字段。

前端需要修改

WebSocket 客户端增加指数退避重连和重连状态 UI。

断线期间的编辑操作进入本地队列，恢复后按 revision 协商同步。

在线用户列表增加离线过渡态，避免瞬断时用户频繁闪烁。

协作异常时显示明确提示：重连中、已恢复、版本冲突、权限变化。

部署与基础设施需要修改

docker-compose 增加 Redis 服务。

后端增加 REDIS_URL 配置。

生产部署支持多个 backend replica。

测试需要修改或新增

模拟两个 RoomManager 实例，验证跨实例广播。

验证 presence TTL 到期后自动下线。

验证未加入文档不能发送 EDIT/CHAT/CURSOR。

验证 viewer/comment 权限不能提交编辑操作。

验收标准

启动多个后端实例时，不同实例上的用户仍能实时同步。

刷新、断网、重连后文档不会丢失用户输入。

在线状态不会长期残留脏数据。

3. 阶段三：数据库迁移与平台数据治理

阶段目标

把启动时自动建表和手动补列，升级为可审计、可回滚、可灰度发布的数据库演进体系。

后端需要修改

引入 Alembic 作为数据库迁移工具。

为现有表生成 baseline migration。

为 workspace、folder、permission、revision、share_token 等常用查询增加索引。

新增 soft_delete 字段：deleted_at、deleted_by、delete_reason。

新增 audit_logs 表：记录文档、权限、空间、成员、Agent 写入等敏感变更。

新增 recycle bin 服务：支持文档软删除、恢复、彻底删除。

将 init_data 从启动强绑定改为幂等 seed 命令或管理接口。

前端需要修改

文档列表增加回收站入口。

空间管理员可查看成员变更和权限变更记录。

删除文档改为进入回收站，并显示保留时间。

部署与基础设施需要修改

CI/CD 中增加迁移检查步骤。

部署脚本执行 alembic upgrade head。

为本地开发提供 reset-db 和 seed-db 脚本。

测试需要修改或新增

测试迁移从空库到最新 schema。

测试旧数据 backfill 到个人空间。

测试软删除文档不出现在普通列表，但可在回收站看到。

测试审计日志包含 actor、target、action、before、after。

验收标准

数据库结构变化不依赖手写 ALTER 逻辑。

线上升级可以清晰知道执行了哪些 migration。

删除和权限变更均可追踪。

4. 阶段四：Agent / Skill / MCP 平台

阶段目标

把当前硬编码 AgentRuntime 升级为可注册技能、可接外部工具、可审批、可观测、可复用的智能体平台。

后端需要修改

新增 skills 表：保存技能名称、描述、作用域、输入 schema、输出 schema、启用状态。

新增 skill_versions 表：保存不同版本的 prompt、工具依赖、权限需求和发布状态。

新增 mcp_servers 表：保存 MCP server 名称、连接方式、空间作用域和启用状态。

新增 mcp_tools 表：缓存 MCP 工具清单、输入 schema、读写属性和审批要求。

新增 tool_invocations 表：记录每次工具调用参数、结果、耗时、错误和审批状态。

AgentRuntime 改为注册表驱动，不再把工具全部硬编码在 Python 类中。

Agent run 改为异步任务：planning、queued、running、awaiting_approval、completed、failed。

写入文档、调用外部系统、修改权限等高风险工具统一走审批。

前端需要修改

新增 Agent Center：展示任务、状态、计划、工具调用、审批、日志和结果。

右侧 Agent 面板增加 Skill 选择器，例如总结、改写、审校、周报、会议纪要、知识问答。

工具调用轨迹可展开查看输入输出摘要。

需要审批时给出 diff、风险说明和批准/拒绝按钮。

空间设置中增加 Skill 和 MCP 管理入口。

部署与基础设施需要修改

引入任务队列，可选择 Celery/RQ/Arq。

Agent worker 与 API 服务分离，避免长任务阻塞请求。

为模型和工具调用增加超时、重试、熔断和并发限制。

测试需要修改或新增

测试 Skill 注册、启用、停用和版本选择。

测试只读工具无需审批，写工具必须审批。

测试 Agent 失败时不会部分写入文档。

测试工具调用日志可按 run_id 追踪。

验收标准

管理员可以为一个空间配置可用 Skill。

用户能发起 Agent 任务并看到完整执行轨迹。

Agent 写文档前必须展示 diff 并等待用户确认。

MCP 工具可以按空间启用，并受权限控制。

5. 阶段五：知识库与混合 RAG

阶段目标

把当前词法检索升级为可信、可引用、可扩展的企业级知识库能力。

后端需要修改

新增 knowledge_sources 表：记录来源类型，包括文档、上传文件、聊天记录、网页、外部系统。

新增 knowledge_chunks 表或扩展 document_chunks，保存 chunk 元数据、版本、来源、权限快照。

新增 embedding_jobs 表：异步索引任务，记录状态、错误、重试次数。

接入向量库：可选 pgvector、Qdrant、Milvus 或其他向量后端。

实现 hybrid retrieval：关键词召回 + 向量召回 + 权限过滤 + rerank。

支持文件导入：PDF、DOCX、Markdown、TXT。

答案生成必须返回 citations，包括文档、片段、页码或 chunk index。

前端需要修改

新增知识库页面：资料上传、索引状态、来源管理。

知识问答结果展示引用卡片，可点击跳回原文片段。

文档编辑器中提供“基于知识库生成/补充/引用”操作。

空间维度展示知识覆盖率、索引状态和失败任务。

部署与基础设施需要修改

部署向量数据库或启用 PostgreSQL pgvector。

为索引任务增加队列和后台 worker。

为大文件解析增加大小限制和安全扫描。

测试需要修改或新增

测试用户不能检索无权限资料。

测试文档更新后索引任务会刷新对应 chunk。

测试无依据时 Agent 拒答，不编造。

测试 citation 能定位到正确来源。

验收标准

用户可以上传资料并看到索引完成状态。

跨文档问题可以返回带引用的回答。

权限变化后，RAG 检索结果立即遵守最新权限。

Agent 生成内容时能明确说明依据来源。

三、建议实施顺序

先完成阶段一并稳定一版，因为它定义了平台的空间、成员和权限边界。

随后优先做阶段二和阶段三：一个解决实时协作扩展，一个解决数据库长期演进。

阶段四可以与阶段三后半并行推进，但 Agent 写入、MCP 工具和 Skill 权限必须依赖稳定权限底座。

阶段五适合在异步任务和权限体系稳定后推进，否则索引刷新和权限过滤会反复返工。

四、关键风险

协同算法风险：当前 OT 适合文本原型，未来富文本或块编辑可能需要 Yjs/CRDT 或更成熟协同引擎。

权限泄漏风险：RAG、Agent、分享链接、空间成员权限必须使用同一套权限判断。

长任务阻塞风险：Agent、RAG 索引、文件解析不能长期运行在普通 API 请求线程中。

迁移风险：引入 Alembic 前需要先为现有数据库生成基线并验证旧数据兼容。

产品复杂度风险：不要一次性追求完整飞书形态，应先把空间、文档、协同、Agent 四条主线做扎实。